# Manual operativo y arquitectura del basurero inteligente

Guia para levantar servicios verificar integraciones y comprender el estado actual

Figura 1  Arquitectura implementada y alcance pendiente

Version del documento 1.0
Fecha de corte 30 de septiembre de 2026
Directorio del proyecto D:\elvis\machine1matutino\practicas

# Proposito y resultado actual

Este documento permite iniciar, verificar y detener todos los servicios del proyecto de clasificacion inteligente de residuos. Tambien explica la arquitectura implementada hasta el punto actual, los contratos entre componentes, la seguridad, el modelo de datos, las pruebas disponibles y el trabajo que queda pendiente para completar el MVP.

El nucleo de software ya ejecuta el recorrido imagen, autenticacion, inferencia, deposito, mensajeria y puntos. Las 21 pruebas automatizadas pasan sin fallos. La integracion MQTT fue comprobada en ambos sentidos mediante una ESP32 simulada desde las utilidades de Mosquitto. Aun faltan el firmware y hardware fisicos, la configuracion segura de Mosquitto para red local y la aplicacion Flutter.

## Estado resumido

| Componente | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Modelo IA EfficientNetB0 | Listo | Clasifica 6 clases y devuelve top 3 |
| FastAPI | Listo | Health, predict, validaciones y 13 pruebas previas |
| Node.js y Express | Listo | JWT, depositos, puntos, errores y MQTT |
| PostgreSQL y Prisma | Listo | Migracion aplicada y transacciones |
| Mosquitto MQTT | Local listo | Orden OPEN y confirmacion comprobadas |
| ESP32, servos y sensores | Pendiente | Actualmente simulados por MQTT |
| Aplicacion Flutter | Pendiente | Consumira solamente Node.js |

## Contenido del manual

Arquitectura actual y flujo de extremo a extremo

Requisitos, variables de entorno y orden de arranque

Procedimiento detallado para PostgreSQL, Mosquitto, FastAPI y Node.js

Pruebas de salud, autenticacion, clasificacion, MQTT y puntos

Modelo de datos, endpoints, topicos y reglas de negocio

Solucion de errores frecuentes, seguridad, cierre y trabajo pendiente

# Arquitectura actual

Figura 2  Componentes terminados y pendientes

Node.js es el unico punto de entrada previsto para Flutter. El cliente movil no debe comunicarse directamente con FastAPI, PostgreSQL, Mosquitto ni la ESP32. Esta separacion evita exponer el modelo, las credenciales de base de datos y las rutas internas del dispositivo.

## Responsabilidad de cada componente

| Componente | Responsabilidad principal | Puerto o interfaz |
| --- | --- | --- |
| Flutter | Registro, login, camara, resultados, puntos e historial | HTTP hacia Node.js |
| Node.js Express | Seguridad, reglas, depositos, puntos y orquestacion | 127.0.0.1:3000 |
| FastAPI | Preprocesamiento e inferencia del modelo | 127.0.0.1:8000 |
| PostgreSQL 17 | Persistencia transaccional | localhost:5432 |
| Mosquitto | Entrega de ordenes y eventos MQTT | localhost:1883 |
| ESP32 | Servos, sensores y confirmacion fisica | MQTT por WiFi |

## Flujo de extremo a extremo

Figura 3  Secuencia prevista de un deposito confirmado

# Requisitos del equipo

| Software | Version observada | Uso |
| --- | --- | --- |
| Windows PowerShell | Windows | Ejecucion de comandos |
| Conda y Python | Python 3.11 | FastAPI, TensorFlow y pruebas |
| Node.js | 22.16.0 | Backend principal |
| npm | 10.9.2 | Dependencias Node.js |
| PostgreSQL | 17 | Base de datos |
| pgAdmin 4 | Instalado | Administracion visual |
| Eclipse Mosquitto | 2.1.2 | Broker y utilidades MQTT |
| Git | Repositorio main | Control de versiones |

## Puertos locales

| Puerto | Servicio | Comprobacion |
| --- | --- | --- |
| 5432 | PostgreSQL | Get-Service postgresql-x64-17 |
| 1883 | Mosquitto MQTT | Get-Service mosquitto |
| 8000 | FastAPI | GET /api/v1/health |
| 3000 | Node.js | GET /api/v1/health |

## Archivos esenciales

| Ruta | Funcion |
| --- | --- |
| modelo/modelo_residuos.keras | Modelo entrenado |
| modelo/clases.json | Orden de las seis clases |
| app/api/main.py | Entrada de FastAPI |
| backend-node/src/server.js | Entrada del backend principal |
| backend-node/prisma/schema.prisma | Modelo de PostgreSQL |
| backend-node/.env | Credenciales y configuracion local no versionada |
| backend-node/tests | Pruebas automatizadas |

# Variables de entorno

El archivo backend-node/.env es obligatorio y no debe subirse al repositorio. Las claves siguientes son ejemplos; se deben conservar las credenciales locales reales sin copiarlas al documento ni a capturas.

PORT=3000 NODE_ENV=development AI_API_URL=http://127.0.0.1:8000 AI_API_TIMEOUT_MS=30000 CORS_ORIGIN=* DATABASE_URL="postgresql://reciclaje_app:CLAVE@localhost:5432/reciclaje_inteligente?schema=public" JWT_SECRET=CLAVE_ALEATORIA_DE_AL_MENOS_32_CARACTERES JWT_EXPIRES_IN=8h DEVICE_API_KEY=CLAVE_ALEATORIA_DE_AL_MENOS_32_CARACTERES MQTT_URL=mqtt://127.0.0.1:1883 MQTT_DEVICE_ID=bin-01

JWT_SECRET firma las sesiones de Flutter. DEVICE_API_KEY protege la ruta HTTP interna de confirmacion. MQTT_DEVICE_ID forma los topicos del basurero. Si cambia una variable, se debe detener y reiniciar Node.js.

## Preparacion inicial despues de clonar

Activar el entorno Conda clasificadorbasura.

Instalar las dependencias Python desde requirements.txt.

Entrar en backend-node y ejecutar npm install.

Crear backend-node/.env a partir de .env.example y colocar las credenciales locales.

Aplicar las migraciones de PostgreSQL y generar Prisma Client.

cd D:\elvis\machine1matutino\practicas conda activate clasificadorbasura python -m pip install -r requirements.txt cd backend-node npm install npx prisma migrate deploy npx prisma generate

# Orden recomendado para levantar servicios

Utilice una terminal separada para cada servicio. El orden evita que Node.js arranque sin PostgreSQL, FastAPI o Mosquitto. Durante el desarrollo Node puede reconectarse a MQTT, pero la demostracion es mas estable si todos los servicios previos ya estan activos.

## Paso 1 PostgreSQL

Get-Service postgresql-x64-17 Start-Service postgresql-x64-17 # solo si aparece Stopped

La base esperada es reciclaje_inteligente, el esquema es public y el usuario de aplicacion es reciclaje_app.

cd D:\elvis\machine1matutino\practicas\backend-node npx prisma migrate status

Resultado esperado: Database schema is up to date.

## Paso 2 Mosquitto

Get-Service mosquitto Start-Service mosquitto # solo si aparece Stopped

Para comprobar el broker local, abra dos terminales.

# Terminal de suscripcion & "C:\Program Files\mosquitto\mosquitto_sub.exe" ` -h 127.0.0.1 -p 1883 -t "reciclaje/prueba" -v # Terminal de publicacion & "C:\Program Files\mosquitto\mosquitto_pub.exe" ` -h 127.0.0.1 -p 1883 -t "reciclaje/prueba" ` -m "conexion correcta"

## Paso 3 FastAPI

cd D:\elvis\machine1matutino\practicas conda activate clasificadorbasura python -m uvicorn app.api.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000

Espere a que el modelo termine de cargar. No inicie otra instancia en el mismo puerto.

curl.exe http://127.0.0.1:8000/api/v1/health

Documentacion interactiva: http://127.0.0.1:8000/docs

## Paso 4 Node.js

cd D:\elvis\machine1matutino\practicas\backend-node npm run dev

La salida esperada incluye las direcciones de Node, FastAPI y MQTT, seguida de la suscripcion al topico de confirmacion.

curl.exe http://127.0.0.1:3000/api/v1/health

## Comprobacion rapida del arranque

| Comprobacion | Resultado esperado |
| --- | --- |
| PostgreSQL | Servicio Running y migracion actualizada |
| Mosquitto | Mensaje conexion correcta recibido |
| FastAPI | HTTP 200 y model.loaded true |
| Node.js | HTTP 200 y MQTT conectado |

# Prueba funcional completa

## Registro y login

$registro = Invoke-RestMethod ` -Uri "http://127.0.0.1:3000/api/v1/auth/register" ` -Method Post -ContentType "application/json" ` -Body (@{name="Usuario Demo"; email="demo@prueba.com"; password="Prueba123"} ¦ ConvertTo-Json) $login = Invoke-RestMethod ` -Uri "http://127.0.0.1:3000/api/v1/auth/login" ` -Method Post -ContentType "application/json" ` -Body (@{email="demo@prueba.com"; password="Prueba123"} ¦ ConvertTo-Json) $token = $login.token

## Clasificacion y orden MQTT

$respuesta = curl.exe -s -X POST ` "http://127.0.0.1:3000/api/v1/deposits/predict" ` -H "Authorization: Bearer $token" ` -F "image=@D:\ruta\imagen.jpg;type=image/jpeg" $deposito = $respuesta ¦ ConvertFrom-Json $depositId = $deposito.deposit.id $deposito ¦ ConvertTo-Json -Depth 10

Antes de enviar la imagen puede abrir un suscriptor que simule la ESP32.

& "C:\Program Files\mosquitto\mosquitto_sub.exe" ` -h 127.0.0.1 -p 1883 ` -t "smartbin/bin-01/commands/open" -q 1 -v

## Confirmacion MQTT simulada

$mensajeEsp32 = @{depositId=$depositId} ¦ ConvertTo-Json -Compress $mensajeEsp32 ¦ & "C:\Program Files\mosquitto\mosquitto_pub.exe" ` -h 127.0.0.1 -p 1883 ` -t "smartbin/bin-01/events/deposit-confirmed" -q 1 -l

# Verificacion de puntos e historial

$perfil = Invoke-RestMethod ` -Uri "http://127.0.0.1:3000/api/v1/auth/me" ` -Method Get -Headers @{Authorization="Bearer $token"} $perfil ¦ ConvertTo-Json -Depth 10 $historial = Invoke-RestMethod ` -Uri "http://127.0.0.1:3000/api/v1/deposits" ` -Method Get -Headers @{Authorization="Bearer $token"} $historial ¦ ConvertTo-Json -Depth 10

Un deposito de plastico debe pasar de PENDING a CONFIRMED y acreditar 10 puntos. Una segunda confirmacion del mismo depositId devuelve awardedPoints igual a 0 y alreadyConfirmed igual a true.

## Reglas de puntos

| Clase del modelo | Compartimento | Puntos | Accion |
| --- | --- | --- | --- |
| plastic | plastic | 10 | Abrir |
| glass | glass | 15 | Abrir |
| metal | metal | 20 | Abrir |
| paper | paper_cardboard | 5 | Abrir |
| cardboard | paper_cardboard | 5 | Abrir |
| trash | ninguno | 0 | No abrir |

La confianza minima para autorizar apertura es 0.70. Los puntos potenciales no se acreditan hasta recibir confirmacion fisica.

## Estados del deposito

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| PENDING | Orden aceptada y esperando confirmacion |
| CONFIRMED | Caida confirmada y puntos acreditados |
| CANCELLED | Clase no reciclable o confianza insuficiente |
| FAILED | No se pudo completar la orden fisica o MQTT |

# Interfaces disponibles

| Metodo | Ruta | Proteccion | Funcion |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/health | Publica | Estado de Node |
| POST | /api/v1/auth/register | Publica | Registrar usuario |
| POST | /api/v1/auth/login | Publica | Obtener JWT |
| GET | /api/v1/auth/me | Bearer JWT | Perfil y puntos |
| POST | /api/v1/deposits/predict | Bearer JWT | Clasificar y crear deposito |
| GET | /api/v1/deposits | Bearer JWT | Historial del usuario |
| POST | /api/v1/internal/deposits/:id/confirm | x-device-key | Confirmacion HTTP interna |
| GET | /api/v1/health | FastAPI | Estado del modelo |
| POST | /api/v1/predict | FastAPI interna | Inferencia de imagen |

## Topicos MQTT

| Topico | Direccion | Contenido |
| --- | --- | --- |
| smartbin/bin-01/commands/open | Node a ESP32 | depositId, compartment, command, timestamp |
| smartbin/bin-01/events/deposit-confirmed | ESP32 a Node | depositId |
| smartbin/bin-01/status | ESP32 a Node | Reservado para estado del dispositivo |

## Contratos importantes

Flutter envia imagenes solamente a Node.js y adjunta Authorization Bearer token.

Node envia multipart form data a FastAPI con el campo image.

Node nunca acepta puntos enviados por el cliente; los calcula desde waste.config.js.

La ESP32 debe devolver el mismo depositId recibido en la orden OPEN.

La confirmacion es idempotente y una repeticion no vuelve a sumar puntos.

# Modelo de datos

Figura 4  Entidades persistidas por Prisma en PostgreSQL

User almacena identidad, hash de contraseña y saldo. Deposit registra cada inferencia y su estado fisico. PointMovement conserva el movimiento contable asociado a un deposito. El saldo, el deposito y el movimiento se actualizan en una transaccion serializable.

## Garantias de integridad

El correo del usuario es unico.

predictionId es unico para evitar registrar dos veces la misma inferencia.

depositId es unico en PointMovement, por lo que un deposito produce como maximo un movimiento.

Las confirmaciones concurrentes se reintentan y una repeticion devuelve cero puntos otorgados.

Las contraseñas se guardan con bcrypt y nunca se devuelven en las respuestas.

# Pruebas y evidencias

La suite actual contiene 21 pruebas distribuidas en salud, autenticacion, prediccion y confirmacion de depositos. Las pruebas de integracion utilizan PostgreSQL y, para la ruta de prediccion, una conexion real con Mosquitto.

| Grupo | Cobertura |
| --- | --- |
| Health | Ruta raiz, salud y 404 estructurado |
| Autenticacion | Registro, duplicado, login, clave incorrecta y perfil JWT |
| Prediccion | JWT, imagen, MIME, tamaño, FastAPI no disponible, deposito e historial |
| Confirmacion | Clave de dispositivo, transaccion, idempotencia y deposito cancelado |

cd D:\elvis\machine1matutino\practicas\backend-node npm test

Figura 5  Evidencia de 21 pruebas aprobadas

# Evidencias MQTT y puntos

Figura 6  Orden OPEN recibida por la ESP32 simulada

Figura 7  Confirmacion MQTT y acreditacion de 10 puntos

Estas evidencias prueban los dos sentidos del canal MQTT. La orden incluye depositId y compartimento. La confirmacion posterior provoca la transaccion de PostgreSQL y el saldo del usuario aumenta una sola vez.

# Solucion de problemas

| Sintoma | Causa probable | Accion |
| --- | --- | --- |
| Connection refused 8000 | FastAPI apagada | Iniciar Uvicorn y comprobar health |
| AI_API_UNAVAILABLE 503 | FastAPI o modelo no disponible | Revisar terminal Python y AI_API_URL |
| AUTH_TOKEN_REQUIRED | JWT vacio o terminal nueva | Ejecutar login y reasignar $token |
| P1013 invalid port | DATABASE_URL mal formada | Comprobar @localhost:5432 |
| P3014 shadow database | Rol sin CREATEDB | ALTER ROLE reciclaje_app CREATEDB |
| MQTT undefined | Nombre MQTT_DEVICE_ID incorrecto | Corregir env.js y reiniciar Node |
| JSON MQTT invalido | PowerShell elimino comillas | Enviar por tuberia con mosquitto_pub -l |
| Unexpected error de recepcion | node --watch reiniciando | Esperar o reiniciar npm run dev |
| 415 Unsupported Media Type | MIME mal escrito | Usar image/jpeg, image/png o image/webp |
| Puerto ocupado | Otra instancia activa | Detener el proceso anterior |

## Comandos de diagnostico

Get-Service postgresql-x64-17 Get-Service mosquitto netstat -ano ¦ Select-String ':3000¦:8000¦:1883¦:5432' curl.exe http://127.0.0.1:3000/api/v1/health curl.exe http://127.0.0.1:8000/api/v1/health npx prisma migrate status npm test

# Seguridad actual y recomendaciones

| Control | Estado actual | Siguiente mejora |
| --- | --- | --- |
| Contraseñas | Hash bcrypt | Mantener; nunca registrar valores |
| Sesiones | JWT de 8 horas | Rotacion y cierre de sesion en Flutter |
| Ruta ESP32 HTTP | DEVICE_API_KEY | Rotar clave antes de produccion |
| MQTT | Broker local sin autenticacion documentada | Usuario, contraseña, ACL y luego TLS |
| CORS | * en desarrollo | Restringir al origen de despliegue |
| Red | Servicios en loopback | Exponer solo lo necesario a la LAN |
| Secretos | .env ignorado | No incluir tokens ni claves en capturas |

Antes de conectar la ESP32 por WiFi se debe crear un listener de Mosquitto para la red local con autenticacion y ACL. En el estado actual el broker fue validado en localhost; esta limitacion es intencional y evita afirmar que el hardware fisico ya esta conectado.

## Cierre ordenado

Detener Node.js con Ctrl C y esperar Servidor detenido correctamente.

Detener FastAPI con Ctrl C y esperar el mensaje de descarga del modelo.

Cerrar los suscriptores y publicadores MQTT de prueba.

PostgreSQL y Mosquitto pueden permanecer como servicios de Windows; si se desea detenerlos, usar Stop-Service desde una consola administrativa.

# Trabajo pendiente para completar el MVP

| Prioridad | Trabajo | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mosquitto por LAN con autenticacion | ESP32 conecta sin acceso anonimo |
| 2 | Firmware ESP32 | Recibe OPEN, controla servos y publica confirmacion |
| 3 | Sensores y actuadores | Caida y cierre comprobados fisicamente |
| 4 | Flutter | Login, camara, resultado, puntos e historial |
| 5 | Prueba de extremo a extremo | Foto real hasta saldo actualizado |
| 6 | Documentacion final | Manual actualizado con IP y pines definitivos |

El proyecto se encuentra aproximadamente en 65 por ciento del MVP. El riesgo principal restante es la integracion fisica. Si el hardware no esta disponible, el recorrido puede demostrarse con mosquitto_sub y mosquitto_pub, tal como se documenta en esta guia.

## Lista de comprobacion para una demostracion

PostgreSQL y Mosquitto muestran estado Running.

FastAPI responde 200 y el modelo aparece cargado.

Node.js responde 200 y muestra MQTT conectado.

El usuario puede registrarse e iniciar sesion.

La imagen genera clase, confianza, deposito PENDING y commandPublished true.

La orden OPEN aparece en el topico de comandos.

La confirmacion cambia el deposito a CONFIRMED y suma puntos.

La segunda confirmacion no duplica el saldo.

npm test termina con 21 pruebas aprobadas.

# Referencia rapida

| Objetivo | Comando o direccion |
| --- | --- |
| FastAPI | python -m uvicorn app.api.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 |
| Node desarrollo | npm run dev |
| Pruebas | npm test |
| Prisma | npx prisma migrate status |
| Swagger | http://127.0.0.1:8000/docs |
| Health Node | http://127.0.0.1:3000/api/v1/health |
| Health FastAPI | http://127.0.0.1:8000/api/v1/health |
| Comandos MQTT | smartbin/bin-01/commands/open |
| Confirmaciones MQTT | smartbin/bin-01/events/deposit-confirmed |

Punto de reanudacion recomendado: asegurar el commit del modulo MQTT actual, configurar el listener seguro de Mosquitto para la red local y continuar con el firmware ESP32.